附件1：

2020年本市村内道路建设养护任务清单

| 重点任务 | 实施内容 | 牵头部门 | 实施区域 | 完成时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）开展基本达标改建 |
| 1.1完成未硬化村主路、支路基本达标改建。 | 696个农村人居环境整治村完成13公里未硬化村主路、支路基本达标改建任务，实现全市涉农区村主路、支路100%硬化。其中：奉贤区8.1公里、金山区2.8公里、青浦区1.9公里、嘉定区0.4公里。 | 涉农区政府 | 相关涉农区 | 11月30日 |
| 1.2推进村内严重破损路桥基本达标改建 | 2020年完成456公里严重破损村主路支路和215座村主路支路沿线危桥改建。其中：奉贤区128公里、92座；浦东新区102公里、39座；青浦区54公里、12座；金山区53公里、14座；崇明区39公里、4座；嘉定区31公里、35座；宝山区23公里、1座；闵行区14公里、11座；松江区12公里、7座。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日 |
| （二）重点区域道路提升示范 |
| 2.1示范村道路提升示范 | 2019-2020年乡村振兴示范村创建村、2020年美丽乡村示范村创建村，应对照沪建村镇联〔2019〕529号文要求，明确提升项目建设清单，开展道路风貌设计，提升道路建设水平，做到示范区域有特色，整村道路无破损。 | 市农业农村委、涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日前完成2019年乡村振兴示范村创建村和2020年美丽乡村示范村道路提升；次年6月前，完成2020年乡村振兴示范村创建村道路提升。 |
|  | 开展示范村特色道路创建，每区至少有1个乡村振兴示范村特色道路示范、1个美丽乡村示范村特色道路示范。 | 市农业农村委、涉农区政府 | 9个涉农区 | 6月底前，确定特色道路创建名单；11月30日前完成示范创建。 |
| 2.2集中居住归并点道路配建 | 2019年-2020年集中居住归并点道路配套，应对照沪建村镇联〔2019〕529号文要求，明确建设清单，开展道路风貌设计，提升道路建设水平。 | 市农民集中居住专班、涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日前完成2019年归并点道路配套建设；次年11月30日前完成2020年归并点道路配套建设。 |
|  | 开展集中居住归并点特色道路示范创建，每区至少有1个新建农民集中居住归并点特色道路示范（归并点配套道路整体示范）。 | 市农民集中居住专班、涉农区政府 | 9个涉农区 | 6月底前，确定特色道路创建名单；11月30日前完成示范创建。 |
| （三）建立日常管护制度 |
| 3落实日常养护 | 各区镇应明确村内道路管理部门和责任人，各村应设专管员，明确保洁队伍和日常养护单位。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日 |
|  | 村主路、支路及沿线桥梁的巡查、保洁、小修等日常养护工作全覆盖。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日 |
|  | 试点推进村内道路路长制，每个区探索建立若干个示范镇或示范村。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日 |
| （四）监督、检查和考核 |
| 4.1公开与监督 | 村内道路小修计划、严重破损路桥改建计划，应按程序村务公开。定期组织村民评议，考评村专管员、保洁员和养护单位的日常管养工作。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日 |
| 4.2区自查 | 涉农区政府应定期开展村内道路建设养护工作检查考核，11月底前提交自查工作报告。 | 涉农区政府 | 9个涉农区 | 11月30日 |
| 4.3市级抽查考核 | 市住建委将会同市交通委开展村内道路工作情况抽查，村内道路工作完成情况，纳入市乡村振兴工作考核。 | 市住建委、市交通委、市农业农村委 | 9个涉农区 | 12月31日 |
| 4.4市政府督查 | 市政府督查室将围绕沪建村镇联〔2019〕529号文落实情况，开展督促检查。 | 市住建委、市政府督查室 | 9个涉农区 | 12月31日 |