**附件一：建设工程初步设计审批流程图**

是

委内审核，出具批复

项目策划

受理窗口要件审核、收件

组建项目评审专家组

不予受理

正式受理

是

实施准备

建设单位补 充资料、优 化设计方案

调研、现场踏勘

否

项目开展

形成初步评审意见

初步设计征询工作

征询意见汇总

形成初步设计批复稿

发改委会稿

建设项目初步设计审批流程

建设单位

审批部门（受理5个工作日，审查决定20个工作日）

评审机构（20工作日，不计入审批时限）

建设单位将 设计文件及 相关资料报 送受理窗口

发放不予受理 通知单

发受理通知单，开具征询 意见单，同时选择评审机 构，开具评审委托单

交付成果

市住建委审查

部门实质性审核、确定 否正式受理

否

是否调整

评审意见

设计文件

是

**附件二：各类型项目评审机构库**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型/  评审单位 | 上咨公司 | 科技委办  公室 | 建瓴公司 | 市城建院 | 市政院 | 浦东院 |
| 道路工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 建筑工程 | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 轨道交通 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 排水工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 给水工程 | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 环卫工程 | √ | √ | √ |  |  |  |
| 交通枢纽 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 航道工程 | √ | √ | √ |  |  |  |
| 绿化工程 | √ | √ | √ |  |  |  |

**附件三：专家收费参考标准（单位：元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 初步设计委托费用额 | 专家 | 专家组长 |
| 小于等于 5 万元 | 1000~1500 | 1500~2000 |
| 5 万至 10 万 | 1500~2000 | 2000~2500 |
| 10 万至 20 万 | 2000~2500 | 2500~3000 |
| 大于 20 万 | 2500~3000 | 3000~3500 |

备注：专家费用参考《关于印发〈中央财政科研项目专家咨询费管理 办法〉的通知》（财科教﹝2017﹞128 号）规定的收费标准，并结合 初步设计文本深度及项目复杂系数确定；专家费用应根据初步设计委

托费用合同额度计算（初步设计委托费用计算不计入项目前期费）

上海市住房和城乡建设管理委员会办公室 2017 年 10 月 12 日印发