附件2

上海市工程建设标准国际化重点工作分解表（2025年度）

| 序号 | 单位名称 | 2025年重点工作计划 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海工程建设标准国际化促进中心 | 工程建设标准国际化交流合作路径与方法调研课题研究 | 2025.12 |
| 2 |  | 与马来西亚布城开展工程建设标准交流合作 |  |
| 3 |  | 完成有效期延续登记，组织召开年度理事会议2次 |  |
| 4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 开展标准国际化海外项目调研 | 2025.12 |
| 5 |  | 完成《中国标准在东南亚地区推广应用》课题研究 |  |
| 6 |  | 完成《工程建设领域国内外标准比对研究（装配式桥梁建造）》课题研究 |  |
| 7 | 中建三局集团华东建设有限公司 | 完成外文版标准《超高层建筑施工装备集成平台技术标准》审查验收 | 2025.8 |
| 8 |  | 完成《工程建设领域国内外标准比对研究（高速公路技术）》课题研究 | 2025.12 |
| 9 |  | 开展标准国际化海外项目调研 |  |
| 10 | 中交第三航务工程局有限公司 | 编制中国水运建设行业协会团体标准《水运工程先张法预应力高强混凝土管桩技术标准》（海外版） | 2025.12 |
| 11 |  | 参与编制ISO 23945国际标准《喷射混凝土试验方法 第二部分：新拌和硬化混凝土取样》标准，开展新拌和硬化混凝土相关技术国际标准化研究，编写相关条文 | 2026.12 |
| 12 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 策划参与申报ISO国际标准《智慧城市基础设施—综合管廊安全风险识别指南》（Smart community infrastructures—Guidelines of safety risk identification on utility tunnel），开展综合管廊运维安全风险的标准化研究。 | 2026.6 |
| 13 |  | 完成外文版标准《城市地下空间利用基本术语标准》审查验收 | 2025.8 |
| 14 | 华东建筑集团股份有限公司 | 结合国际项目争取《超高层建筑设计通用标准》外文版的实际使用机会 | 2025.12 |
| 15 |  | 结合泰国、老挝等项目，开展中国标准外文翻译和技术标准交流活动。 | 2026.12 |
| 16 | 上海城投(集团)有限公司 | 承办ISO/PC 305第6届年会及工作组会议（中国北京） | 2025.1 |
| 17 |  | 推进国家标准《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》外文版编制 | 2026.12 |
| 18 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 申报ISO国际标准《自动化集装箱码头生产管理与控制系统》、《自动化煤炭矿石码头生产管理与控制系统》等 | 2025.12 |
| 19 | 上海建科咨询集团股份有限公司 | 作为主编单位之一，修改并完成ISO NP 20812 《Thermal insulation products for buildings — Cellular glass products — Specification》标准DIS稿编制工作 | 2025.12 |
| 20 |  | 完成《ISO Bamboo Structures – Engineered bamboo products – Structural design》标准初稿，在ISO相关竹结构产品标准发布的基础上，争取通过立项投票 |  |
| 21 |  | 完成《工程建设领域国内外标准比对研究（智慧建筑信息通信技术）》课题研究 | 2025.12 |
| 22 | 上海申通地铁集团有限公司 | 申报IEEE标准《全自动运行运营场景推荐实践》（Recommended Practice for Fully Automated Operation Scenarios） | 2025.12 |
| 23 |  | 依托上海市技术性贸易措施应对专项项目，开展《城市轨道交通运维关键技术标准国际化分析》研究 |  |
| 24 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 完成ISO国际标准《起重机——设计工作周期监控》工作组讨论稿，并经过CD阶段投票 | 2025.12 |
| 25 | 同济大学 | 优化JTC2国际数据标准工作办法，启动JTC2国际数据标准1个 | 2025.12 |
| 26 | 上海建工集团股份有限公司 | 完成外文版标准《高层建筑整体钢平台模架体系技术标准》和《逆作法施工技术标准》的收尾工作，根据促进中心规定进行发布 | 2025.12 |
| 27 |  | 组织相关单位，申报立项1项国际标准 |  |
| 28 | 上海隧道工程有限公司 | 针对综合管廊施工技术开展综合管廊国际标准规范收集及翻译 | 2025.12 |
| 29 |  | 结合新一轮地铁建设中的连续沉井制作地铁车站施工技术应用，收集日本连续沉井连接段、顺做法大规模沉井、自动化沉井工法大深度等案例及规范，开展翻译工作 | 2025.12 |
| 30 | 中铁上海院设计集团有限公司 | 开展《中欧普速铁路路基技术标准对比》研究 | 2026.11 |

抄送：上海市建筑建材业市场管理总站、上海工程建设标准国际化促进中心

上海市住房和城乡建设管理委员会办公室 2025年X月X日印发